MISFINANZAS

Plan de acción día a día — de app personal a producto comercial

72 días de trabajo efectivo · ~4 horas diarias · lanzamiento en Chile

Documento para imprimir y seguir en papel

# Cómo usar este documento

- Cada día tiene ~4 horas de trabajo efectivo — pensado para tu disponibilidad diaria.

- Escribe a mano la fecha real en que trabajas cada día en la columna 'Fecha', y marca ✓ cuando termines las tareas.

- Los tiempos son estimados. Si un día toma más o menos de lo previsto, está bien — ajusta los días siguientes, lo importante es completar las tareas en orden, no cumplir la fecha exacta.

- Los fines de semana no están contemplados como días de trabajo — si trabajas todos los días, el plan se acorta; si tomas pausas, se alarga. Ambas cosas son normales.

- Al final del documento hay una sección de 'Backlog' con ideas que no son parte de este plan pero que no se deben perder de vista para una siguiente versión.

## Resumen de fases

| Fase | Días | Qué se logra |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Cerrar alcance v1 | 1–2 | Especificación final y nombre definitivo |
| Fase 1 — Metas de ahorro | 3–20 | Segundo pilar de la app, probado en uso real |
| Fase 2 — Backend real | 21–34 | Cuentas de usuario y datos en la nube |
| Fase 3 — Empaquetado + notificaciones | 35–49 | Apps instalables iOS/Android con push |
| Fase 4 — Freemium + asesor financiero | 50–62 | Muro premium y coaching personalizado |
| Beta cerrada | 63–67 | Validación con 10–20 personas reales |
| Fase 5 — Lanzamiento en tiendas | 68–72 | App publicada y disponible en Chile |

# Fase 0 — Cerrar el alcance del v1 Días 1–2

Objetivo de la fase: dejar por escrito, sin ambigüedad, qué entra al lanzamiento y qué queda en backlog, y elegir el nombre definitivo.

| Día | Fecha | ✓ | Tareas del día (~4 horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐ | Consolidar en un documento propio la especificación final del v1 (gastos e ingresos gratis; metas de ahorro con aporte manual y automático; asesor financiero v1; encuesta de onboarding; notificaciones con 5 tipos; gastos favoritos). Definir el número exacto de metas gratis antes de pedir premium. |
| 2 |  | ☐ | Elegir 2–3 nombres favoritos (Nummus, Telos, Summa, Ratio, Aequo, Kairos, Vector, Ergon u otro) y verificar disponibilidad en App Store, Google Play y como dominio. Confirmar el nombre final del proyecto. |

# Fase 1 — Metas de ahorro Días 3–20

Objetivo de la fase: construir el segundo pilar de la app (metas, aportes manuales y automáticos, insights de sobregasto, gastos favoritos) sobre la base web actual, probado contigo y tu pareja antes de tocar backend.

| Día | Fecha | ✓ | Tareas del día (~4 horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | ☐ | Bocetar en papel la pantalla 'Metas': cómo se ve una meta activa, cómo se crea una nueva, cómo se ve el progreso. |
| 4 |  | ☐ | Definir el modelo de datos: agregar 'goals' al estado (id, nombre, monto objetivo, fecha límite, lista de aportes). |
| 5 |  | ☐ | Construir la pestaña 'Metas' en la navegación y el estado vacío (sin metas todavía). |
| 6 |  | ☐ | Construir el formulario 'Nueva meta' (name, monto obj, fecha límite) y guardarlo en el estado. |
| 7 |  | ☐ | Construir la tarjeta de meta activa con barra de progreso, reutilizando el estilo visual de las tarjetas de deuda que ya existen. |
| 8 |  | ☐ | Construir el flujo de aporte manual: formul de monto+sheet de confirmació antes de ejecutar. |
| 9 |  | ☐ | Conectar el aporte manual para que reste del disponible del mes, usando el mismo cálculo que ya usa el Resumen. |
| 10 |  | ☐ | Diseñar el flujo de aporte auto.: pantalla de config. con monto fijo mensual y día del mes. |
| 11 |  | ☐ | Progra la recurrencia del aporte auto., reutilizando el motor de gasto fijo recurr ya construido. |
| 12 |  | ☐ | Programar la validación: si el disponible no alcanza ese mes, pausar el aporte automático en vez de ejecutarlo en negativo. |
| 13 |  | ☐ | Construir el mensaje de 'aporte pausado', mostrando en qué categoría se gastó más de lo esperado ese mes. |
| 14 |  | ☐ | Construir 'gastos favoritos': detectar los 4–6 gastos más repetidos por descripción y mostrarlos como chips de un toque. |
| 15 |  | ☐ | Pruebas internas — cargar metas y aportes reales (tú y tu pareja) y documentar cualquier error encontrado. |
| 16 |  | ☐ | Corregir los errores documentados el día anterior. |
| 17 |  | ☐ | Revisar textos, estados vacíos y mensajes de error de toda la sección de Metas. |
| 18 |  | ☐ | Dejar la fun. en uso real varios días sin intervenir — anotar fricciones o confusiones al usarla. |
| 19 |  | ☐ | Aplicar los ajustes finales según lo observado en el uso real. |
| 20 |  | ☐ | Cierre de Fase 1: checklist final — confirmar que todo lo del alcance de esta fase está construido y probado. |

# Fase 2 — Backend real Días 21–34

Objetivo de la fase: migrar de localStorage a una base de datos en la nube con cuentas de usuario, manteniendo la app usable sin conexión. Es el paso de mayor riesgo técnico del proyecto.

| Día | Fecha | ✓ | Tareas del día (~4 horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | ☐ | Crear cuenta y proyecto en Supabase (o Firebase). |
| 22 |  | ☐ | Diseñar el esquema de base de datos: usuarios, gastos, ingresos, deudas/cuotas, metas, categorías, métodos, fuentes. |
| 23 |  | ☐ | Implementar autenticación: registro y login de usuario. |
| 24 |  | ☐ | Implementar recuperación de contraseña. |
| 25 |  | ☐ | Migrar la lectura/escritura de gastos e ingresos de localStorage a la base de datos. |
| 26 |  | ☐ | Migrar cuotas, gastos fijos y categorías configurables a la base de datos. |
| 27 |  | ☐ | Migrar metas y aportes (construidos en la Fase 1) a la base de datos. |
| 28 |  | ☐ | Implementar guardado local (caché) con sincronización automática cuando vuelve la conexión — modo offline-first. |
| 29 |  | ☐ | Probar el flujo completo: crear cuenta, cargar datos, cerrar sesión, iniciar sesión en otro dispositivo y verificar que los datos aparezcan. |
| 30 |  | ☐ | Adaptar la función de respaldo/restauración (JSON) para que funcione con la base de datos y no solo con localStorage. |
| 31 |  | ☐ | Pruebas de migración con tus datos reales actuales de MisFinanzas. |
| 32 |  | ☐ | Corregir los errores de sincronización encontrados. |
| 33 |  | ☐ | Pruebas de estrés: sin net, con conex. intermitente, y dos dispo. editando al mismo tiempo. |
| 34 |  | ☐ | Cierre de Fase 2: checklist final de la migración a backend. |

# Fase 3 — Empaquetado nativo y notificaciones Días 35–49

Objetivo de la fase: convertir la app web en apps instalables de iOS y Android, con suscripciones dentro de la tienda y notificaciones push funcionando.

| Día | Fecha | ✓ | Tareas del día (~4 horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 |  | ☐ | Instalar y configurar Capacitor sobre el proyecto actual. |
| 36 |  | ☐ | Generar el proyecto iOS con Capacitor y probarlo en el simulador. |
| 37 |  | ☐ | Generar el proyecto Android con Capacitor y probarlo en el emulador. |
| 38 |  | ☐ | Ajustar estilos y comportamientos específ de cada plataf (áreas seguras, botones nativos, etc.). |
| 39 |  | ☐ | Crear cuenta en RevenueCat y configurar los productos de suscripción (mensual/anual). |
| 40 |  | ☐ | Conectar RevenueCat con App Store Connect y configurar los productos in-app en Apple. |
| 41 |  | ☐ | Conectar RevenueCat con Google Play Console y configurar los productos in-app en Google. |
| 42 |  | ☐ | Generar los certificados APNs de Apple para notificaciones push. |
| 43 |  | ☐ | Configurar Firebase Cloud Messaging para las notificaciones push en Android. |
| 44 |  | ☐ | Programar los 4 tipos base de notificación: cuotas/gastos fijos por vencer, gasto sobre lo habitual, progreso de metas, aporte automático fallido. |
| 45 |  | ☐ | Construir la pantalla Config. → Notificaciones, con un interruptor individual para cada tipo. |
| 46 |  | ☐ | Probar las notificaciones de punta a punta en un dispositivo iOS real. |
| 47 |  | ☐ | Probar las notificaciones de punta a punta en un dispositivo Android real. |
| 48 |  | ☐ | Corregir los errores de empaquetado o notificaciones encontrados. |
| 49 |  | ☐ | Cierre de Fase 3: checklist final. |

# Fase 4 — Freemium y asesor financiero Días 50–62

Objetivo de la fase: construir el muro premium, el asesor financiero v1 (reglas simples) y la encuesta de onboarding que lo personaliza.

| Día | Fecha | ✓ | Tareas del día (~4 horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | ☐ | Definir en código las reglas de acceso premium: qué pantallas o funciones quedan bloqueadas sin suscripción activa. |
| 51 |  | ☐ | Construir la pantalla 'Hazte Premium' con la propuesta de valor (metas + asesor financiero). |
| 52 |  | ☐ | Conectar el estado de suscripción de RevenueCat con el bloqueo/desbloqueo real de funciones. |
| 53 |  | ☐ | Programar el asesor financiero v1: reglas simples de porcentaje de ahorro sugerido según monto y plazo de la meta. |
| 54 |  | ☐ | Construir la interfaz donde se muestran las recomendaciones del asesor. |
| 55 |  | ☐ | Diseñar y construir la encuesta de onboarding: prioridades del usuario, en qué cree que más gasta, si esos gastos son indispensables. |
| 56 |  | ☐ | Programar la comparación entre las respuestas de la encuesta y los datos reales de gasto por categoría. |
| 57 |  | ☐ | Construir la pantalla de resultados de esa comparación, con sugerencias de qué controlar primero. |
| 58 |  | ☐ | Programar el contenido y la lógica de las notificaciones de 'consejos periódicos'. |
| 59 |  | ☐ | Reservar y dejar preparado (aunque vacío) el espacio de 'contenido patrocinado' en la interfaz. |
| 60 |  | ☐ | Probar el flujo premium completo, de punta a punta. |
| 61 |  | ☐ | Corregir los errores encontrados. |
| 62 |  | ☐ | Cierre de Fase 4: checklist final. |

# Beta cerrada Días 63–67

Objetivo de la fase: validar la app con gente real más allá de ti y tu pareja, antes de gastar las cuotas de desarrollador en una versión con errores.

| Día | Fecha | ✓ | Tareas del día (~4 horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | ☐ | Reclutar entre 10 y 20 beta testers reales (amigos, familia, conocidos). |
| 64 |  | ☐ | Distribuir la app en modo prueba: TestFlight en iOS, canal de pruebas internas en Google Play. |
| 65 |  | ☐ | Recolectar el feedback y los errores reportados por los testers. |
| 66 |  | ☐ | Corregir los errores críticos encontrados. |
| 67 |  | ☐ | Segunda ronda de revisión con los testers sobre los cambios aplicados. |

# Fase 5 — Lanzamiento en tiendas Días 68–72

Objetivo de la fase: dejar ambas apps publicadas y disponibles para descarga en Chile.

| Día | Fecha | ✓ | Tareas del día (~4 horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 |  | ☐ | Crear la cuenta Apple Developer Program (US$99/año) e iniciar la verificación de identidad. |
| 69 |  | ☐ | Crear la cuenta Google Play Console (US$25 pago único). |
| 70 |  | ☐ | Preparar los assets de tienda: ícono definitivo, capturas de pantalla, descripción con palabras clave en español chileno. |
| 71 |  | ☐ | Redactar y publicar la política de privacidad; completar los formularios de privacidad de cada tienda (App Privacy en Apple, Data Safety en Google). |
| 72 |  | ☐ | Enviar ambas apps a revisión. Tener listo un plan simple de respuesta por si alguna es rechazada. |

Después del lanzamiento (sin fecha fija)

Esto es trabajo continuo, no un checklist de días — se retoma según lo que vayan mostrando los primeros usuarios reales.

- Medir retención: cuánta gente vuelve a abrir la app después de la primera semana.

- Medir conversión: cuánta gente pasa de gratis a premium, y en qué momento del uso lo hace.

- Evaluar una red de publicidad real (o acuerdos de contenido patrocinado) recién cuando haya tráfico suficiente para que valga la pena negociar.

- Revisar en qué pantalla o función se traba más la gente, con los datos reales de uso.

# Backlog para v1.1 / v2 — no olvidar

Estas ideas se evaluaron y se decidió no incluirlas en el v1 para no seguir alargando el lanzamiento, pero quedan anotadas para la siguiente etapa del producto:

- Widget de pantalla de inicio (iOS/Android) para agregar un gasto sin abrir la app completa.

- Carga de gastos por lenguaje natural con IA — escribir o dictar algo como 'gasté 5 lucas en el almuerzo' y que la app lo interprete solo (monto, categoría, descripción). Comparte infraestructura con el asesor financiero, por eso conviene evaluarla en la misma etapa que ese desarrollo con IA.

- Foto de la boleta con reconocimiento automático del monto.